RAG 프로젝트 문제점 분석 및 추가 로직 설계 계획

1. 모든 질문에 Multi Query 수행

- 현재 모든 질문에서 Multi Query를 수행하여 불필요한 LLM 호출과 검색 횟수가 발생하고 있다.

- 원본 질문으로 우선 검색한 뒤, 1차 검색 결과가 부족한 경우에만 Multi Query를 수행하는 Adaptive Multi Query 구조로 개선한다.

2. 전체 정보 요청 시 일부 내용 누락

- “전체”, “모두”, “10가지”와 같은 질문에서도 고정된 top_k를 사용하여 일부 내용이 누락될 수 있다.

- 전체 목록을 요구하는 질문을 간단히 구분하여 top_k를 확대하는 Dynamic top-k 방식을 적용한다.

3. 문서 형식별 Chunking 미흡

- 현재 PDF, DOCX, TXT에 동일한 Chunking 방식을 사용하고 있어 제목, 문단, 목록 등의 구조가 충분히 반영되지 않는다.

- TXT는 기존 SentenceSplitter를 유지하고, PDF와 DOCX는 문단·제목 등 문서 구조를 고려하여 Chunking 방식을 개선한다.

4. 평균 응답시간이 긴 문제

- Multi Query, Retrieval, Reranking, GPT 생성 단계가 순차적으로 수행되어 응답시간이 길다.

- 각 단계별 실행시간을 측정하여 병목을 확인하고, Adaptive Multi Query와 검색 후보 수 조정을 통해 응답시간을 개선한다.

5. 검증 계획

- 기존 구조와 개선 구조의 평균 응답시간을 비교한다.

- 전체/목록 질문에서 원문 내용의 누락 여부를 확인한다.

- 일반 질문에서 Multi Query 실행 횟수가 감소했는지 확인한다.

추가 로직 흐름

사용자 질문 → 질문 유형 확인 ├─ 일반 질문: 기본 top_k └─ 전체/목록 질문: top_k 확대 → 원본 질문으로 1차 검색 → 검색 결과 확인 ├─ 충분: 기존 Reranking 진행 └─ 부족: Multi Query 생성 → 추가 검색 → 검색 결과 병합 및 중복 제거 → 기존 Cross Encoder Reranking → GPT 답변 생성

기존 RAG 구조는 모든 질문에 동일한 검색 절차를 적용하고 있어 불필요한 Multi Query 수행과 전체 목록형 질문의 정보 누락 가능성이 있다. 이를 개선하기 위해 질문 유형과 1차 검색 결과에 따라 검색 전략을 다르게 적용할 계획이다. 일반 질문은 원본 질문으로 우선 검색하고, 검색 결과가 부족한 경우에만 Multi Query를 추가 수행한다. 전체·목록형 질문은 top_k를 확대하여 검색 범위를 넓히고, 이후 기존 중복 제거 및 Cross Encoder Reranking 구조를 유지한다. 이를 통해 기존 구조의 변경을 최소화하면서 검색 효율, 답변 완전성, 평균 응답시간을 개선하는 것을 목표로 한다.